Dokumentáció

IKT Projektmunka

Csoporttagok: Pugner László, Vass Csanád

Projekt: Squall – Internetes fórumoldal

2026. 09. 14.:

- Feladatok kiosztva:

  - adatbázis – Csanád

  - főoldal megtervezése – Csanád

  - főoldal kivitelezése – Laci

  - kategóriák létrehozása – Laci

  - témákra bontás – Csanád

  - üzenőfal megtervezése – Csanád

  - üzenőfal kivitelezése – Laci

  - profil oldal – Csanád

  - beállítások oldal – Laci

  - üzenet/kép posztolás/hozzáadás – Laci

  - barát hozzáadás – Csanád

  - fiók létrehozás – Laci

  - nickname létrehozás – Laci

  - profilkép hozzáadás – Csanád

  - fórumszabályzat elkészítése – Csanád

- Vass Csanád: Elkezdtem csinálni az oldal prototípus kinézetét.

- Pugner László: Trello táblázatot létrehoztam, ahol lehet követni a folyamatokat.

2026. 09. 16.:

- Pugner László: Elkezdtem a profil oldal struktúráját kialakítani, ami alapján majd Csanád folytatja.

- Vass Csanád: A főoldalnak a kinézetét csináltam.

2026. 09. 22.:

- Vass Csanád: A főoldalon dolgoztam, csináltam a fő szöveg felé egy automatikusan frissülő órát, egy navbart, ahonnan el lehet érni a szabályzatot.

2026. 09 .28.:

- Vass Csanád: Alap adatbázis felépítése.

2026. 09. 29.:

- Vass Csanád: Connect.php-val csatlakozás az adatbázishoz.

2026. 10. 13.:

- Vass Csanád: Bejelentkezés oldal kinézetét kezdtem el csinálni.

- Pugner László: A zene.php kategória oldalában dolgoztam, a css-t tettem helyre, mivel nem akarta betölteni a beállított stílusokat, a már kész kategória létrehozást kezdtem el összekötni az adatbázissal, de nem működik még.

- Github link: yuyoyanaoya/forum_projektmunka